

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра  | Интернет-ресурсыСайт https://np-education.ru | Июнь-август  | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте | Новости | Руководители центраДиректор школы |
| 4. | Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсыСоциальные сети | Июнь-сентябрь | Публикация информации о площадках Центра, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Новости,фоторепортаж | Директор школыРуководители центра |
| 5. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Печатные СМИСетевые СМИ и Интернет-ресурсыСоциальные сети | Сентябрь  | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в отделении «Почта России», СДК, образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.Организуется горячая линия (телефон, Интернет) по вопросам набора детей  | Новости, интервьюСтатьи,фоторепортаж | Руководители центра Директор школы |
| 6. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком, Закупка оборудования | Печатные СМИСоциальные сетиИнтернет - ресурсы | Июнь- июль | Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работЗакупки для обновления материально – технической базы на АИС «Госзаказ»  | Новости, интервьюСтатьи, фоторепортаж | Директор школыРуководители центраЗав. по х.ч. |
| 7. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Печатные СМИСоциальные сети | Август- сентябрь | Отчет о внедрении оборудования, степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей | Новости, интервью,статьи, фоторепортаж | Директор школыРуководители центра |
| 8. | Торжественное открытие Центра  | Газета «Приаргунская заря»Сетевые СМИ и Интернет-ресурсыСоциальные сети | Сентябрь  | Глава региона и его заместители, главы муниципальных образований посещают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях Центров. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости,Интервью,статьи,фоторепортаж | Директор школыРуководители центра |
| 9. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Газета«Приаргунская заря»,сетевые СМИ и Интернет-ресурсыСоциальные сети | Сентябрь  | Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью,статьи, фоторепортаж | Директор школыРуководители центра |